v0.3 ｜ 技术资产盘点（emoji-survivors 全树）· 参考策略吸取 · 复用边界 · M0–M4 分阶段原型

# 固定据点守护神殿 · 原型化方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.3（原型化方案），承接 v0.1 主玩法/涌现、v0.2 扩展案 |
| 日期 | 2026-10-08 |
| 本轮输入 | Maker 分享原型（固定据点防守）；Gitee 仓库 Ecnahc1014/emoji-survivors 全树清点；元气骑士·守护神殿的攻略与结构资料 |
| 本文范围 | 技术资产盘点 → 策略吸取 → 复用边界 → 原型分阶段设计与验收；不含数值定稿 |
| 标注规则 | 【已确认】有据可查的事实 / 【复用】可直接继承 / 【改造】换语义后继承 / 【新写】本案独有 |

## 1 已有技术成果盘点

### 1.1 仓库事实【已确认】

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 仓库 | gitee.com/Ecnahc1014/emoji-survivors（公开，默认分支 master，最后推送 2026-09-23） |
| Maker 项目 | 现名「咸鱼罐子」，曾用「emoji 幸存者」「emoji 英雄战斗」；编辑器内共 32 个历史会话 |
| 代码形态 | Lua 脚本 + 资源（字体/音频/图片/视频），client_main.lua 达 157KB、Skill.lua 147KB |
| 文档 | docs/design.md(42KB)、game-deep-analysis.md(36KB)、ui-guide.md(37KB)、totem-system.md、boss-rune-design.md、单机简接联机服务端.md 等 |

### 1.2 可复用资产清单

| 资产 | 位置 | 能提供什么 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间哈希 | scripts/utils/SpatialHash.lua | 网格 + Cantor 配对；Query 回调 / QueryInto 结果表；复用 table 减 GC | 【复用】 所有范围查询（碰撞、索敌、爆炸、限伤判定）统一走它 |
| 性能档位 | scripts/utils/PerfQuality.lua + FPSMonitor.lua | 五档（省电/流畅/均衡/精致/全量），只降拖尾/粒子/冲击波/闪光/辉光，不动规则 | 【复用】 与 v0.1「性能不能拿规则换」原则一致 |
| 地图变体 | scripts/battle/MapVariant.lua | 4 套变体、装饰 emoji、圆形障碍、种子随机（同种子同布局）、出生安全区 300、碰撞推离、视口裁剪渲染 | 【改造】 扩展为多区域大地图 + 方柱/墙体 + 建造点 |
| 波次系统 | scripts/battle/Wave.lua | 时间推进、类型分层池（1-2/3-4/5-6/7-9/10-12/13+）、难度系数曲线（30/40/50 波断点）、SafeMath 防溢出、每波精英、Boss 间隔、全场通关判定 | 【改造】 换成固定入口生成队列 + 速清奖励（见 §3.2） |
| 战斗单位 | Enemy.lua(56KB)、Player.lua(29KB)、Projectile.lua(31KB)、EnemyBullet.lua | 移动、自动攻击、弹道、受伤、掉落 | 【改造】 目标优先级与身份标签（核心/设施/wave_id/zone_id） |
| 技能系统 | scripts/battle/Skill.lua(147KB) + SkillSelect.lua | 三选一、技能成长、前置与效果 | 【改造】 作为局内成长选项来源，接入 E1 的机会保护 |
| 元系统 | meta/TotemSystem、RelicSystem、RuneSystem + RuneResonance、SkinSystem | 稀有度表、合成（3→1）、词条加成、共振联携范式、存档兼容回退 | 【改造】 作为设施升级分支与「联携」的数据基底 |
| 存档与本地化 | SaveData.lua(56KB)、utils/I18n.lua、i18n/*.json | 存档结构、双语文案、版本兼容（图腾 ID 失效回退为 hp） | 【复用】 存档迁移范式直接照搬 |
| UI | ui/HUD.lua(67KB)、Minimap.lua、DamageNumber.lua、DamageStats.lua、各 Shop | 血条、伤害数字、小地图、面板与商店交互 | 【复用】 守核界面只需新增核心耐久、波次预警、限伤显示 |
| 模式开关 | GameMode.lua、network/* | 离线/在线标志与存根 | 【复用】 原型锁定单机，联机只留接口 |
| 挑战模式 | meta/DailyChallenge.lua、WeeklyChallenge.lua | 规则修正器（敌人数量倍率、Boss 间隔、Boss 加倍等） | 【改造】 作为「考验波/远征」难度变体的数据钩子 |

### 1.3 已知坑与对策【已确认】

历史会话标题本身就是踩坑记录：

| 历史会话 | 含义 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 修复实体过多导致移动碰撞异常 | 大量实体时碰撞/移动出错 | 全部查询走 SpatialHash；软上限超限延后批次，不删怪、不改规则 |
| 修复实战卡死问题 | 战斗中卡死 | 生成与查询设每帧预算；寻路重算走增量队列，不整帧全量重算 |
| 优化 UI 文字与天赋选择 / 隐藏非实机界面按钮 | UI 信息密度与调试入口治理 | 守核界面信息优先级：核心危险 > 预警 > 因果反馈 > 掉落庆祝 |
| 探索游戏独创性玩法 | 曾尝试找差异点 | 本案差异点已确定：固定核心 + 时间经济（P1 阶段先立住） |

### 1.4 结论

基底已经把「战斗演出 + 成长 + 存档 + UI + 性能」做完了；本案要写的，是战斗层之外的东西——核心、路径、槽位、区域、终局。因此原型不是重写项目，而是在既有骨架上换一套「目的」。

## 2 参考项目策略吸取（元气骑士·守护神殿）

### 2.1 结构层策略【已确认】

固定神殿与魔法石（被毁即结束）→ 波次进攻 + 波间探索 → 据点房间（森林/冰川/火山，房间比常规关卡更大）→ 机械大师用紫币购买与升级防御塔、免费扳手、解救 NPC 得 15 紫币 → 每 5/10/15… 波获得天赋 → 掩体可被修复 → 外星突变怪携带特殊能力 → 星币只从外星怪获得。

### 2.2 玩家策略 → 设计含义

| 玩家实际怎么玩 | 说明什么 | 本案取舍 |
| --- | --- | --- |
| 速刷蓝币 / 挂机流（固定武器、2–3 波升一次级） | 数值曲线可被碾压，存在「一套解」 | 加上限与反套路：速清奖励封顶、塔有克制、不能一塔通关 |
| 开荒有固定顺序（先放特定 NPC／据点） | 前期资源路径存在最优解 | 三条探索链各自有独立动机，不给唯一最优链 |
| 跳过剧情会导致武器不升到 +6 | 奖励与演出被耦合 | 解耦：跳过演出不损失任何奖励与成长 |
| 买塔与救援绑定（紫币来路固定） | 探索产出建造资源 | E2 探索货币：只能从据点/远征获得，有上限 |
| 据点房间更大、地图布局焕新 | 地图是玩法容器 | E3 大地图：主殿 + 三片主题区 |
| 掩体可回血 | 防御设施是消耗品而非一次性 | 设施独立生命 + 战备修复（沿用 v0.1） |

### 2.3 反面清单（明确不做）

- 不采用速刷/挂机经济目标；

- 不复刻其地图、数值与怪物配置；

- 不引入「跳过剧情就吃亏」的耦合；

- 不引入移动据点、推车或护送逻辑（v0.1 已排除）。

## 3 脱离参考项目的边界

### 3.1 直接继承【复用】

SpatialHash、PerfQuality + FPSMonitor、SaveData + I18n、HUD/Minimap/DamageNumber 框架、音频与掉落框架、GameMode 单机标志。

### 3.2 改造后继承【改造】

| 原系统 | 现状语义 | 原型语义 |
| --- | --- | --- |
| Wave.lua | 时间推进 + 围绕玩家刷怪；玩家碾压时加速刷怪（×0.10/0.25/0.70，最低 0.05s） | 三路固定入口的生成队列 + 错峰；把「碾压加速」替换为「速清奖励」：R = clamp(B − T, 0, 15s)，奖励探索时间且不结转 |
| Enemy/Projectile | 目标只有玩家 | 目标优先级：核心 > 设施 > 角色；单位带 wave_id / zone_id 身份 |
| MapVariant | 单张竞技场 + 圆形障碍 | 多区域大地图；障碍支持方柱/墙体；新增可建造槽位与封路检测 |
| meta 图腾/符文 | 玩家词条与共振 | 设施词条、升级分支、邻接联携的数据基底 |
| 挑战模式修正器 | 敌人倍率、Boss 间隔 | 考验波 / 远征的难度变体钩子 |

### 3.3 必须新写【新写】

- 固定核心与耐久结算：位置固定、独立耐久、失败优先级（同帧失败 > Boss 死亡；有害反应结算完才判成功）；

- 寻路 / 流场（基底没有，因为 survivor 不需要）：三路到核心的流场、可建造阻挡、封路检测与重算回退；

- 建造槽与设施：槽位分级、设施独立生命、升级二选一分支、拆除返还 50%；

- 区域与据点状态机：未进入 → 激活守军 → 清空 → 奖励已领取 → 可布防；

- 速清奖励结算：波次结算面板 + 探索窗口计时与不结转规则；

- 考验波（E4）与大地图（E3）：多源向心出兵、区域解锁链；

- 大远征（E5）与房间限伤：逐房间推进、每房间对核心伤害上限 C_room。

### 3.4 命名与素材

- 项目名暂定「固定据点守护神殿」；不沿用「emoji 幸存者 / 咸鱼罐子」的命名与世界观；

- 原型期可继续用 emoji 作占位美术（省成本），但语义要新做一套（核心、据点、设施、远征队图标），避免与基底怪物语义混淆；

- 基底素材如需借用，先在 docs/ASSETS.md 确认许可与来源，不默认可用。

## 4 原型分阶段设计（M0–M4）

### 4.1 主循环

章节选择 → 开场演出（可跳过，不损失奖励）

→ 战备/探索（基础 15s + 上一波速清奖励 R，≤30s）

→ 预警 ≥8s → 波次进攻（基准攻击时间 B）

→ 清波结算（生成完成 + 存活=0；有害反应须结算完）

→ 规则奖励：资金 / 经验 / 探索时间

→ 循环至 W20 → Boss 清空 → 考验波（E4）→ 大远征（E5）

→ 胜利 / 失败（角色或核心归零，立即失败）

### 4.2 数据模型（最小字段）

| 对象 | 字段 |
| --- | --- |
| core | pos、hp、maxHp、anchored=true |
| zone | id、name、state、unlock_after[]、guard_pool、claimed |
| slot | id、kind(主殿/走廊/据点)、pos、facility_id |
| facility | id、type、level、branch、hp、coverage、anchored=true |
| wave | id、portals[]、base_combat_time、spawn_queue、offers |
| expedition | teams[]、route[]、dwell_time、room_cap、damage_done[] |
| run | wave、funds、sand、level、xp、explore_earned、explore_used、trial_done |

### 4.3 阶段与通过标准

| 阶段 | 内容 | 通过标准（DoD） | 不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 骨架 | 固定核心 + 1 条入口 + 1 种敌人 + 自动攻击/击退；接 SpatialHash 与性能档位 | 打得起来、能输能赢、60FPS 稳定 | 不做第二入口、不做成长 |
| M1 守核闭环 | 三入口 + 流场寻路 + 核心耐久 + 暂停/重试 | 三路都能寻路到核心；失败与暂停语义正确 | 不做据点与地图外圈 |
| M2 波次节奏（E1） | 基础间隔、基准攻击时间、速清奖励结算、预警计时 | R = clamp(B−T,0,15) 可复现；奖励不结转、不可刷 | 不做数值平衡 |
| M3 构筑（E2） | 槽位 + 2 族设施 + 1 条升级分支 + 拆建与返还 + 覆盖显示 | 设施不封死路径；三套开局差异成立 | 不做全 4 族 |
| M4 终局（E3/E4/E5） | 大地图三片主题区 + 考验波多源向心 + 大远征与房间限伤 | 每房间伤害 ≤ C_room 可在日志验证；地图确实被复用 | 不做多章节 |

### 4.4 与 v0.2 的数值口径

E1–E5 的数值一律沿用 v0.2 表：B0=15s、B(w)=30/45s、R_max=15s、窗口上限 30s；C_room = 核心耐久 8%–12%。原型只验证规则成立性与可读性，不追求平衡。

## 5 技术护栏与性能预算

- 空间索引：碰撞、索敌、爆炸、限伤判定全部走 SpatialHash；单帧查询次数设预算上限；

- 软上限：同屏进攻怪建议 80；超限延后批次，不删怪、不提前清波；

- 寻路预算：流场增量更新，只在设施变动/区域解锁时整片重算；单帧重算面积封顶；

- 画质档位：沿用五档；性能紧张先降粒子与合并音效，结算与规则不得被静默截断；

- 结算去重：死亡/掉落/清波/奖励各只执行一次，root_action_id 贯穿连锁（对应 v0.1 的 R4/R6）；

- 身份分离：波次进攻怪、据点守军、远征队三类计数互不污染（R7）。

## 6 验收清单

### 6.1 技术验收（新增）

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 实体峰值（80+ 单位 + 弹体 + 掉落） | 帧率不低于目标，且碰撞/索敌结果正确 |
| 连续 20 波无卡死 | 无单帧长卡；寻路与生成均在预算内 |
| 暂停 / 失焦 / 演出跳过 | 全部模拟冻结；恢复后顺序与计时连续 |
| 存档中断续玩 | 局内状态（波次、资金、设施、区域、探索时间）与局外记录均正确 |
| 设施变动 | 流场增量重算；封路被检测并回退，敌人不会卡死 |

### 6.2 玩法验收

沿用 v0.2 第 12 节全部条目（速清奖励、考验波触发、大远征限伤、失败再开新局等），不重复展开。

## 7 实施路线与风险

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 寻路是全新模块 | M1 可能超期 | M0 先做单路直行验证，M1 再上流场；必要时先用「入口—核心」直线走廊 |
| 设施能封路 | 敌人卡死、寻路抖动 | 封路检测 + 流场重算 + 超时迁回合法点（v0.1 已有条款） |
| 大地图拖垮性能 | 帧率崩 | 区域分块 + 视口裁剪（MapVariant 已有范式）+ 软上限 |
| 核心耐久平衡 | 一局过难或过易 | 把修复/设施/探索三条减伤路径同时打开，数值后置 |
| 复用引入历史坑 | 碰撞/卡死复发 | 全查询走空间索引；不直接复用旧刷怪逻辑，只复用数据结构与工具 |

## 8 待确认（需要拍板的三件事）

- 原型载体：(a) 在 Maker 新建项目从零起 M0；(b) 从 emoji-survivors 复制必要脚本到新仓库后起步——推荐 (b)，但不修改基底仓库，避免污染线上版本；

- 先做哪一段：推荐 M0 → M2（先把「固定核心 + 速清换时间」立住，这两条是本案的差异点），M1 与 M3 紧随；

- 复用程度：只借代码骨架（美术另做），还是连视觉风格一起借？——原型期建议「借骨架 + emoji 占位」，正式版再定美术。

与 v0.1/v0.2 的关系：本文不改变任何已确认规则；只新增「用什么写、分几步写、怎么算写成了」。凡与 v0.2 数值冲突处，以 v0.2 为准。