2026-10-08 ｜ 交付：文档 4 份 · 代码分支 2 个 · 脱耦包已验证 ｜ 面向管理转述

# 固定据点守护神殿 · 工作交接报告

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-10-08 |
| 执行 | Cindy（AI 助手） |
| 委托人 | 孤烟薪（Ecnahc1014） |
| 对象 | 项目管理员 / 评审 |
| 交付包 | deliverables/2026-10-08_固定据点守护神殿/（含本报告与全部文档、示意图） |

## 一、一页结论

- 最重要发现：最新 Maker 项目（00d35a6e-6832-4027-880c-f595f2111938，现名「Emoji幸存」）并非空项目——scripts/ 共 82 个 Lua 文件，其中 defense/ 30 个文件已是 v0.2/v0.3 级别的完整实现（含远征、房间限伤、6 套自动化测试共 96 例）。此前产出的设计文档在范围上落后于代码，后续应以代码为准、文档补差异。

- 本轮完成了 4 份文档：扩展策划案 v0.2、原型化方案 v0.3、脱耦报告 v0.3.1、Maker Agent 落地指令；另有 3 张设计示意图（SVG）。

- 完成了「脱离参考项目」的代码改造：把 defense/ 包对 emoji 幸存者遗留代码的依赖从 2 处降为 0，并用项目自带回归验证（passed=80 / failed=0 / not_run=8，未跑的 8 例仅因本地缺平台库）。成果已提交到 Gitee 分支 defense-standalone。

- 对 Maker 项目的一次写入尝试已完整回滚：因平台脚本接口只能覆盖、不能新建文件，8 个新文件创建失败；随后按事前备份逐字节恢复 82/82 个文件，抽检一致。项目当前状态与本次操作前完全相同、可正常使用。

- 待办：在 Maker 项目内新建 8 个文件并切换 5 处引用（指令已写好，见交付包 05_给Maker-Agent的指令.md），即可完成项目内脱耦。

## 二、任务背景

委托人先后给出三条指令（原文要点）：

- 根据已有内容与方向写游戏策划案（附试玩链接与两份 .doc 文档）；

- 「聊天记录里的是你要去做的扩展方向之一，其余要根据元气骑士守护神殿为蓝本进行设计」；

- 「再去网上吸取已有技术成果和参考项目策略，之后去原型化脱离参考项目」。

委托人随后明确参考体系：

| 角色 | 对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主参考（玩法） | 试玩链接「固定据点防守」→ Maker 项目 00d35a6e… | 玩法、需求、验收以它为准 |
| 技术参考 | Gitee Ecnahc1014/emoji-survivors | 只借技术（战斗/成长/存档/UI/性能等） |
| 最新项目 | maker.taptap.cn/app/00d35a6e-6832-4027-880c-f595f2111938 | 当前实现所在 |

## 三、做了什么（过程）

### 3.1 素材与现状核验

| 动作 | 结果 |
| --- | --- |
| 提取委托人两份 .doc | 旧式 Word 容器，正文以图片承载；已完整提取为文本（v0.1 主玩法与地图设计、涌现式底层设计） |
| 试玩原型核验 | 用 Cindy 侧边栏浏览器打开分享页，记录已实现：三种开局方案（精准拦截/范围清场/控制妨防）、空格无伤击退、爆炸伤害自己/核心/设施、墙柱阻挡伤害、W1–20、教学 5 波、规则卡、上局战报、开场/终局/收束演出回看 |
| 参考项目结构研究 | 元气骑士·守护神殿：固定魔法石、波间探索、据点房（森林/冰川/火山）、机械大师买塔升级、每 5 波天赋、掩体可修复、外星突变怪、星币分层；并记录其「速刷/挂机」玩家策略及其启示 |
| 技术参考仓库清点 | emoji-survivors 全树：Wave/Enemy/Player/Skill(147K)/SpatialHash/PerfQuality/SaveData 等；历史会话标题暴露了两个真实坑：「实体过多导致移动碰撞异常」「实战卡死」 |
| 最新 Maker 项目清点 | 82 个脚本；defense/ 30 个文件（含 WaveDirector、Combat、Run、Map、RoomGraph、TowerModules、Economy、Progression、Reactions、Expedition、Board、View、Runtime 与 6 套测试） |
| 本地验证链路 | 引入 luaparser 做语法门禁、lupa（Lua 运行时）真跑纯 Lua 逻辑与项目自带回归，实现「无引擎也能验证」 |

### 3.2 文档产出

| 文档 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 扩展策划案 v0.2 | 五个扩展模块：E1 波次节奏（速清换探索时间，R = clamp(B−T,0,15)）、E2 复杂构筑防守、E3 大地图（主殿+三片主题区）、E4 终局考验波、E5 大远征与房间限伤；含守护神殿蓝本对照表、一致性检查、验收清单、7 条待确认 |
| 原型化方案 v0.3 | 已有技术资产盘点、复用边界（直接复用 / 改造后继承 / 必须新写）、M0–M4 分阶段设计与通过标准、技术护栏与性能预算、风险表 |
| 脱耦报告 v0.3.1 | Maker 项目实况盘点、依赖审计（仅 2 处 legacy 耦合）、脱耦实现、验证结果、落地路径与回滚记录 |
| 给 Maker Agent 的指令 | 可直接粘贴到项目对话的落地指令（新建 8 文件 + 改 5 处引用 + 验收要求） |

示意图（SVG）：图 5 波次节奏时间轴、图 6 大地图与大远征路线、图 7 原型架构与复用边界。

### 3.3 代码产出

| 位置 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Gitee 分支 defense-m0 | 我独立写的 E1「速清奖励」参考实现（DefenseConfig/DefenseWave/DefenseScene + 测试） | 可运行参考；因项目内 WaveDirector 已覆盖该功能，可选保留或删除 |
| Gitee 分支 defense-standalone | 「脱离参考项目」的独立包 standalone/：scripts/main.lua + defense/ 30 文件 + 内联 FX 层 7 文件 + README | 已验证（语法 38/38 通过；自带回归 passed=80 / failed=0 / not_run=8） |

拉取方式：

git clone -b defense-standalone git@gitee.com:Ecnahc1014/emoji-survivors.git

（独立包在 standalone/ 目录；分支 defense-m0 为 E1 参考实现）

## 四、关键结论与风险

### 4.1 代码领先文档

| 设计模块 | 项目已有实现 |
| --- | --- |
| E1 波次节奏 | WaveDirector + Config（含每入口 0.8s、确定性混兵序列、精英轮转、Boss 3s、错峰） |
| E2 复杂构筑 | TowerModules（模块/词条/选择暂停） |
| E3 大地图 | Map + RoomGraph + Scenarios（通行校验、估时） |
| E4 终局考验波 | WaveDirector + Scenarios 覆盖，需按 v0.2 口径复核 |
| E5 大远征 | Expedition（spawn→entry→engage→exit→next→core，含每房间限伤与转场免伤） |
| 涌现协议 | Reactions（R28–R40，爆炸不递归、按时间槽提交） |

### 4.2 平台限制（重要）

Maker 项目的脚本接口只有 scripts/list、scripts/content、scripts/write，其中 write 只能覆盖已存在文件，不能新建文件；代码面板也没有「新建文件」入口。因此「项目内落地脱耦」需要由能新建文件的一方执行（项目内 Maker Agent，或具备写盘能力的编辑器）。

### 4.3 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 脱耦改动引入回归 | 行为等价改造（只改 require 路径）+ 项目自带回归验证 + 保留 LegacyFX.lua 作回滚保险 |
| 数据丢失 | 动任何文件前，整包备份项目 82 个脚本；本次已备份并验证 |
| 误改线上项目 | 写入尝试后立即回滚，并逐字节抽检一致；项目当前与操作前完全相同 |
| 文档与代码脱节 | 后续以代码为唯一事实来源，文档只记录差异与验收口径 |

## 五、待办清单（按优先级）

- 项目内落地脱耦：按交付包 05_给Maker-Agent的指令.md 在 Maker 项目里新建 8 个文件、改 5 处引用；

- 落地通过后删除 defense/LegacyFX.lua，并逐步移除 battle/、meta/、ui/、fx/、social/、Achievement.lua、SaveData.lua 等遗留文件；

- 拍板临时决策：代码注释中的 Q05、Q16–Q21 等「临时口径」（波次轮转、错峰、坐标等）需要设计确认或改写；

- 在有平台库的环境跑完整测试：8 例 UIART_* 未跑（本地缺 urhox-libs/UI/Core/Theme）；另有 E01–E04 属人工验收项（真人理解、设备、画面、音效）；

- 可选：把 v0.2/v0.3 文档并入项目 docs/，供团队对照查阅。

## 六、附：复现与核对信息

- 备份：本次操作前的 82 个脚本快照保存在执行机（/tmp/es_maker/），如需再次回滚，用同一接口覆盖恢复；

- 本地跑回归（无引擎环境）：pip install luaparser lupa；语法检查用 luaparser.ast.parse，逻辑与回归用 lupa 的 LuaRuntime + package.path 指向独立包 scripts/，再 require("defense.Tests") → Tests.Run()。参考基线：passed=80 / failed=0 / not_run=8；

- 安全说明：全过程未记录、未外传任何账号令牌；对 Maker 项目的读取与写入均通过委托人本机已登录的浏览器会话进行。

本报告面向管理转述，技术细节见随包的三份技术文档。