v0.2 ｜ 以「元气骑士 · 守护神殿」为蓝本的五个扩展模块 ｜ 数值为原型建议，非已实现承诺

# 固定据点守护神殿 · 扩展策划案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.2（扩展案），不替代 v0.1 |
| 日期 | 2026-10-08 |
| 上游输入 | 《固定据点防守_主玩法与地图设计策划案 v0.1》；《涌现式底层设计与持续体验_补充策划案 v0.1》；Maker 分享原型；团队聊天记录的扩展方向 |
| 本文范围 | 只界定「做什么、为什么、怎么验收」；不写实现代码，不宣称原项目已具备对应能力 |
| 数值口径 | 表内数值均为【原型建议】，须经原型实测后调整 |

阅读顺序：上游现状核对 → 守护神殿蓝本对照 → 模块总览 → E1–E5 → 一致性检查 → 配置字段 → 实施顺序 → 验收 → 待确认。

## 0 文档定位与边界

- 本文是 v0.1 两份文档的扩展：保留固定核心、20 波基线、四建造槽、三路入口、涌现底层 R1–R9，全部不推翻。

- 标注规则：

  - 【已确认】：沿用原案或聊天记录中团队明确赞成的内容；

  - 【原型建议】：本文新提出、可直接做进原型验证的方案；

  - 【待确认】：需要团队决策或实测数据才能定稿。

- 两条硬边界：

  - 不做参考游戏的地图复刻与数值搬运，只借结构；

  - 不采用守护神殿的速刷/挂机经济目标（原案已注明）。

## 1 上游现状核对

### 1.1 设计基线（v0.1，不重开）

| 基线项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主循环 | 战备/探索（15 秒）→ 8 秒预警 → 波次进攻 → 清波结算 → 下一波；单人样板 20 波，约 18–22 分钟 |
| 固定核心 | (32,21)，全关卡不移动；三路入口 W=(17,21)、E=(47,21)、S=(32,35) |
| 建造与探索 | 四槽位 T1–T4；外圈据点链 A（西）/ B（东）/ C（南），二层需先清一层 |
| 资源 | 经验（升级三选一）、防守资金（起始 60；修复 40/200，治疗 20/25）、据点一次性奖励 |
| 涌现底层 | R1–R9：空间、锚定、位移、死亡反应、时间、因果、身份、状态、感知一致 |
| 失败优先 | 角色生命 ≤ 0 或核心耐久 ≤ 0 立即失败；同帧内失败优先于 Boss 死亡 |

### 1.2 原型现状（Maker 分享页，2026-10-08 核验）

已实现（可作为扩展的正确落点）：

- 战备 15 秒、自动攻击 + 无伤击退（空格）、三路入口与核心；

- 三种开局方案：精准拦截（穿透火力）、范围清场（范围弹头）、控制妨防（减速弹头），均自带击退；

- 爆炸会伤害自己、核心和设施；墙柱阻挡伤害；

- W1–20 主流程、教学测试（5 波）、规则卡、上局战报、演出回看（开场/终局/收束）；

- 界面：角色/核心血条、波次/等级/资金/经验、入口提示、暂停。

尚未实现（本文的扩展对象）： 塔防建造与升级、大地图与外圈据点、终局考验波、大远征与房间限伤、速清奖励探索时间。

注意：原型带有一个「修复错误 1」的错误提示入口，说明当前版本并非稳定态；扩展设计不依赖该版本的具体实现细节。

### 1.3 本轮输入：聊天记录中的扩展方向

以下为团队聊天记录中的原话（已确认方向，不是最终规格）：

| 原文摘录 | 解读 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 「防守波次之间要有基础间隔时间，和基础攻击时间设计，玩家杀太快奖励额外波次间休息给人家探图」 | 波间时间要正式建模：保底窗口 + 按战斗效率奖励探索时间 | E1 |
| 「我们之后还得搭一个真正意义上的复杂有构筑的防守系统」 | 现有四槽位三类塔不够，要有组合、分支、联动的构筑空间 | E2 |
| 「还有大地图」 | 地图要扩为多区域探索空间 | E3 |
| 「最终的波次/考验波次加一个波次敌人，这样这些地图也不是用过即废」 | 终局追加一波，让探索过的地图在终局再次参与 | E4 |
| 「加一个大远征啊，敌人得整个走一圈但是每个房间有限伤」 | 敌人沿全图绕行一周；每个房间对伤害设上限 | E5 |

「可行」「赞成」出现在记录中，说明方向已被团队接受；但触发位置、限伤定义、数值仍未定，见第 13 节。

## 2 设计蓝本：元气骑士 · 守护神殿（结构对照）

| 守护神殿要素 | 本项目映射 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 神殿魔法石被破坏即结束 | 固定核心 + 核心耐久 | 【已确认】 保留 |
| 波次进攻 + 波间休整 | 战备/探索 + 预警 | 保留并扩展（E1） |
| 怪物据点房间（森林 / 冰川 / 火山三个场景） | 外圈据点链 + 三片主题区 | 扩展（E3） |
| 防御塔购买与升级（机械大师、紫币） | 复杂构筑防守系统 | 扩展（E2） |
| 每 5 波获得天赋 | 三选一成长 + 阶段奖励 | 【已确认】 保留 |
| 星币（仅特定敌人掉落）等货币分层 | 防守资金 + 探索货币 | 扩展（E2，原型建议） |
| 外星突变怪（携带特殊能力） | 特殊敌人变体（爆炸怪、精英变体） | 择一接入（原型建议） |
| 掩体可被修复 | 设施独立生命 + 战备修复 | 【已确认】 保留 |
| 速刷 / 挂机经济目标 | — | 不采用（原案已注明） |
| 剧情与章节演出 | 动态漫节点 | 【待确认】 剧情继续留白 |

蓝本只提供骨架：多入口神殿、波间探索、据点房、塔防经济、阶段成长、终局 Boss。数值、地图、敌人配置全部为本案原创。

## 3 扩展模块总览与优先级

战备/探索 15s（+速清奖励） → 8s 预警 → 波次进攻（基准攻击时间 B）

↑                                        │

└──── 清波结算：速清奖励 +R（不结转） ◄───┘

│

外圈探索 / 构筑升级 / 大地图推进（E2、E3）

│

W20 清空 → 考验波（E4）→ 大远征（E5，含房间限伤）

| 模块 | 名称 | 一句话 | 依赖 | 建议顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 波次节奏与速清换探索 | 把战斗效率换成探索时间 | 无 | 1 |
| E2 | 复杂构筑防守系统 | 从三座塔到有组合、有分支的防线 | E1 | 2 |
| E3 | 大地图 | 主殿 + 三片主题区，用过不废 | E1、E2 | 3 |
| E4 | 终局考验波 | 最后追加一波，让全图参与 | E3 | 4 |
| E5 | 大远征与房间限伤 | 敌人绕全图一周，逐房间消耗 | E3、E4 | 4（与 E4 同批） |

设计原则：先让时间与资源产生取舍（E1、E2），再让空间产生取舍（E3），最后用终局把前两者收束（E4、E5）。

## 4 E1 波次节奏：基础间隔、基础攻击时间与速清换探索

### 4.1 问题

- v0.1 的战备固定 15 秒：无论打得好坏，探索窗口完全一样，战斗效率无法转化为机会；

- 杀太快的玩家面对空窗，杀太慢的玩家没有补偿，节奏是「平的」。

### 4.2 规则（原型建议）

| 时间量 | 定义 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| 基础间隔 B0 | 每波结束后的保底窗口（沿用 v0.1 战备 15 秒） | 15 秒【已确认】 |
| 基础攻击时间 B(w) | 本波预期战斗时长，写入波次配置 | 非 Boss 波 30s / Boss 波 45s |
| 实际战斗时间 T(w) | 从生成队列开始到清波判定成立的时长 | 运行时统计 |
| 速清奖励 R | R = clamp(B(w) − T(w), 0, R_max) | R_max = 15 秒 |
| 探索窗口 | B0 + R，设总上限 | ≤ 30 秒 |

- 提前开波保留：玩家可随时提前进入下一波；已结算的 R 不会被没收，未用完的部分作废、不结转；

- 慢速不惩罚：T(w) ≥ B(w) 时照常获得 B0；连续两波超时只给一句提示（“考虑先修复或布防”），不强制、不暗改数值；

- 清波判定沿用 v0.1：生成队列执行完成 且 本波存活进攻怪为 0；有未结算的有害反应（如尸爆）时不算清波。

### 4.3 护栏（防止被玩坏）

| 风险 | 规则 |
| --- | --- |
| 刷时间 | 每波只结算一次；R_max 封顶；奖励时间不可跨波累积 |
| 提前清波套利 | 清波前必须完成生成；有害反应未结算不清波 |
| 压力被稀释 | B(w) 随波次不下降；R_max 不随波数增长 |
| 探索致核心被偷袭 | 预警仍保证 8 秒；探索窗口与预警解耦（沿用 v0.1） |
| 弱构筑被惩罚 | 保底 B0 不变；R 只奖励效率，不作为通行门槛 |

### 4.4 反馈

- 清波结算显示：速清奖励 +12s（战斗 18s / 基准 30s）；

- 倒计时区分「基础窗口」与「奖励窗口」两段视觉；

- 战报记录本波战斗时长、奖励秒数与探索去向（是否实际用于探图）。

### 4.5 验收

- 正常构筑下，20 波中 ≥ 5 波可稳定拿到 ≥ 8 秒奖励；

- 三路高压波「硬吃奖励」会掉核心耐久——机会成本可感知；

- 弱构筑玩家仍获得 B0，不存在「不速清就无法完成探索」的死结。

## 5 E2 复杂有构筑的防守系统

### 5.1 问题与目标

现有四槽位、三类塔、两级升级只是占位。目标是让玩家在选位—建什么—怎么升—怎么联动四层都有真实决策，而不是「四座塔堆输出」。

### 5.2 四层结构（原型建议）

| 层 | 决策 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 布点层 | 在哪建 | 槽位分级：主殿槽（核心圈，保命区）/ 走廊槽（拐点，拦截区）/ 据点槽（远征防线）；槽位数量与位置绑定地图 |
| 设施层 | 建什么 | 四族：输出（速射、范围）/ 控制（减速、击退）/ 阻挡（路障、拒马）/ 支援（维修、供能）；每族 ≥ 2 种 |
| 升级层 | 怎么升 | 每设施 2 次升级 + 二选一分支；分支不可逆；拆除返还累计支出 50%（沿用 v0.1） |
| 联携层 | 怎么组合 | 邻接 / 覆盖 / 状态三类联动；只允许读取公共字段（如「被减速的目标」），不做专用组合彩蛋（R1–R9） |

### 5.3 与三套开局方案对齐（原型已有）

| 开局方案 | 构筑倾向 | 主建设施 | 被克制情境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精准拦截 | 单体、穿透、击退 | 速射塔、拒马、击退台 | 密集群怪 |
| 范围清场 | AoE、清群、爆炸风险 | 范围塔、爆裂器 | 单体精英、近核爆炸 |
| 控制妨防 | 减速、阻断、换路 | 减速塔、路障、供能站 | 抗控与远程骚扰 |

### 5.4 经济（新增探索货币，【需确认】）

- 防守资金：击杀 / 清波获得，用于基础设施（沿用 v0.1）；

- 探索货币（暂名「星砂」）：只能通过据点与远征获得，用于高级设施与升级分支；每据点一次性、每局有上限，不能反复刷房套利（对应蓝本的「星币」分层）；

- 两种货币的存在意义：让「外出探索」与「守家防守」在资源上都有独立回报，而不是只能二选一。

### 5.5 公平性与反套路

- 单一最优解检查：范围塔对单体精英低效、速射塔对群怪低效（沿用 v0.1 定位），要求至少两套「非最优但可行」的组合；

- 不能封死路径：设施 + 尸体 + 掉落物不得阻断 W/E/S 到核心的寻路（沿用 v0.1 验收项）；筑墙流派必须走寻路回退规则，不允许靠堵路让敌人卡死；

- 设施独立生命（建议 150，沿用）、可被摧毁、可被修复；设施与核心 anchored=true，不能被技能推动（R2）。

### 5.6 界面与可读性

- 建造预览：覆盖范围、阻挡位置、大致输出区间；升级对比页；

- 缺钱禁用并说明原因；被摧毁 / 断电 / 失控状态必须有独立图标与音效；

- 单局可见设施数量设上限（建议 ≤ 12 座，随章节解锁），避免屏幕与性能过载。

### 5.7 验收

- 三套开局各自成立且战报可区分（不能只是皮肤差异）；

- 至少两种「非最优但可行」的布防组合；

- 建造 / 升级 / 拆除的扣款与返款只发生一次（沿用 v0.1）。

## 6 E3 大地图

### 6.1 现状与目标

现状：主殿 (21,10)–(43,32) + 三路 + 六据点（A/B/C 链）。目标：形成主殿核心圈 / 外环走廊 / 三片主题区的一体化大地图，并支撑 E4、E5 的终局复用。

### 6.2 结构（原型建议）

| 区域 | 内容 | 解锁条件 | 风险 / 收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主殿核心圈 | 核心 (32,21)、T1–T4、后勤整备区 | 开局 | 最高安全，基础收益 |
| 外环走廊 | A/B/C 六据点、拐点与柱 | W1 起 | 中风险，资源与经验 |
| 森林区（西，A 链外） | 资金、基础材料 | 清 A1/B1/C1 后 | 低危资源区 |
| 冰川区（东，B 链外） | 控制类设施图纸（减速/阻断） | 清对应走廊据点后 | 中危控制区 |
| 火山区（南，C 链外） | 高收益设施、远征入口 | 中后期 | 高危爆发区 |

三片主题区对应蓝本的森林 / 冰川 / 火山，但只做功能与风险分层，不复制其地图。

### 6.3 规则

- 核心不动（沿用）；主题区是探索目的地，不是第二战场，地图底色不是自由风筝区（沿用 v0.1）；

- 距离—收益—风险梯度：越远收益越高、回防距离越长；回城仅战备期可用、受击打断（沿用 v0.1）；

- 区域状态机沿用据点状态：未进入 → 激活守军 → 清空 → 奖励已领取 →（E4/E5）可布防 / 可作为远征集结地；

- 守军与波次进攻怪计数互不污染（R7 沿用）；

- 性能：区域分块加载；同屏软上限 80 沿用；大地图必须通过最坏情况压测后再扩内容。

### 6.4 验收

- 从主殿到最远区域往返时间 ≤ 一个探索窗口（B0+R）的 1.5 倍，否则该区域无人会去；

- 三片主题区各有独立访问动机，不能只存在一条最优探索链；

- 首次游玩靠小地图与路标不迷路；回防提示在距离核心较远时可见（沿用 v0.1）。

## 7 E4 终局考验波：让地图不废

### 7.1 设计

在 W20 Boss 清空后追加一段考验波：敌人从已解锁区域（森林 / 冰川 / 火山）与三路入口多向向心推进，而不是只从 W/E/S 三路来。

目的：让探索过的地图在终局再次参与（对应用户原话「这些地图也不是用过即废」），同时把 E2 的构筑与 E3 的地图知识一起收束。

### 7.2 规则（原型建议）

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 触发 | W20 Boss 清空后；至少有一个主题区被解锁时才触发，否则直接胜利结算 |
| 出怪 | 从已解锁区域 + 三路入口按配比出兵；可分批错峰 |
| 路线 | 向心推进；允许穿过玩家清过的房间；路径必须可寻路（沿用 v0.1 卡怪回退） |
| 预警 | 独立 ≥ 8 秒预警；不压缩探索窗口 |
| 胜利 | 考验波清空、有害反应结算完成、角色与核心存活 |
| 失败 | 角色 / 核心归零立即失败；同帧失败优先（沿用 v0.1） |
| 演出 | 终局片段在考验波开波前播放；不遮挡入口与预警（沿用 v0.1 演出规则） |

### 7.3 未清据点的处理（二选一，【待确认】）

- 方案 A（收益导向，推荐起步）：未清据点不参与考验波；清空并布防的据点提供支援（定点炮台 / 补给 / 拦截）；

- 方案 B（风险导向）：未清据点在考验波额外出一支小队，强化「清房」的必要性；

- A 更稳（不惩罚探索不足的玩家），B 可留作高难变体。

### 7.4 验收

- 有探索与无探索玩家在考验波的压力差可感知但不悬殊；

- 外圈路径不会导致敌人卡死、超时或越过生成上限；

- 考验波的预警、演出与胜负判定与 v0.1 完全一致。

## 8 E5 大远征与房间限伤

### 8.1 定义（来自聊天记录，【待确认】）

「加一个大远征啊，敌人得整个走一圈但是每个房间有限伤」

- 大远征：敌人成队沿大地图完整走一圈（逐房间推进），而不是直接攻城；

- 房间限伤：每个房间对防守方造成的伤害存在上限，达到上限后本房间不再产生该类伤害。

### 8.2 为什么这么设计

- 让路程成为玩法：距离 = 时间 = 削弱与转移的窗口；

- 房间限伤让远征变成「逐房间消耗」，避免单点秒杀，给玩家读局势与换位的空间；

- 与 E4 衔接：大远征可以作为考验波的首个落地形态，让地图真正「用过不废」。

### 8.3 原型规则（建议）

| 项 | 建议 |
| --- | --- |
| 编制 | 3–5 支远征队，每队含推进 / 远程 / 破阵单位；Boss 作为可选压轴 |
| 路线 | 外环一周：森林 → 冰川 → 火山 → 主殿（可按章节反向或错峰） |
| 行进 | 在房间内停留 ≤ X 秒（建议 12–20s）或被清空后推进；停留期间攻击设施与角色 |
| 房间限伤 | 每房间对核心的累计伤害上限 C_room（建议 = 核心耐久的 8%–12%）；达到上限后该房间的敌人不再伤核，只能推进或攻击角色 / 设施 |
| 刷新 | 限伤按波 / 按房间重置；状态绑定 wave_id，反复进出同一房间不能刷掉限伤 |
| 结算 | 死亡、掉落、奖励、清波计数各一次（R6 沿用） |
| 时长 | 远征总时长上限（建议 ≤ 90s），超出后的处理方式【待确认】 |

### 8.4 反例与风险

| 风险 | 处理 |
| --- | --- |
| 龟缩一个房间 | 房间限伤使龟缩只能拖延不能取胜；停留时间上限强制推进 |
| 绕图风筝 | 房间边界 + 停留规则 + 关键节点卡位；不靠无限风筝获胜 |
| 性能峰值 | 远征队 + 设施 + 玩家同屏；先压测再定编制与批次 |
| 结算重复 | 死亡 / 掉落 / 奖励一次性去重（R6），守军与波次计数分离（R7） |
| 玩家看不懂 | 限伤与远征进度必须有独立 UI（每房间已造成/剩余限伤），不伪造战报（R9） |

### 8.5 验收

- 日志可验证：每房间实际对核心伤害 ≤ C_room；

- 三种防线强度下，远征时长与失败点分布合理（不能全部「秒过」或「必败」）；

- 失败优先级与 v0.1 一致；远征期间的暂停、升级、演出跳过均冻结全部模拟（R8）。

## 9 一致性与风险检查（E1–E5 × R1–R9）

| 规则 | 检查点 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| R1 空间一致 | 远征路径、房间边界与限伤判定使用同一坐标系 | 通过（需实现寻路与房间边界） |
| R2 锚定一致 | 核心与设施不可被远征队推走 | 通过（沿用） |
| R3 位移可控 | 击退与远征单位的交互 | 通过（沿用） |
| R4 死亡反应 | 远征单位死亡反应不重复结算 | 通过（由 R6 去重） |
| R5 时间一致 | 限伤与减速 / 控制叠加口径 | 通过（限伤为累计上限，与减速独立） |
| R6 因果一致 | 远征奖励、掉落只发一次 | 通过 |
| R7 身份一致 | 远征队 / 据点守军 / 波次进攻怪计数分离 | 通过（新增身份标签） |
| R8 状态一致 | 升级、暂停、演出时远征冻结 | 通过（沿用） |
| R9 感知一致 | 限伤与远征 UI 读取真实数据 | 通过（不生成无依据战报） |

## 10 新增配置字段（原型建议）

level: {

zones[]:        { zone_id, name, unlock_after[], rooms[], build_slots[], entry_points[] }

core:           { position, max_hp }

}

wave: {

base_interval,          // 基础间隔 B0

base_combat_time,       // 基准攻击时间 B(w)

clear_bonus_max,        // R_max

exploration_window_cap  // 探索窗口上限

}

facility: {

family, currency, level_costs[], branch_options[], hp, anchored

}

expedition: {

teams[], route[], room_dwell_time, room_damage_cap, total_time_cap

}

trial_wave: {

active_zones[], spawn_mix, warning_time

}

run_state: {

exploration_seconds_earned, exploration_seconds_used,

zone_state[], expedition_state, room_damage_done[]

}

## 11 实施顺序与里程碑

| 阶段 | 内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| P1 | E1 波次节奏（先改原型战备逻辑） | 速清奖励可结算、可读、不可刷 |
| P2 | E2 构筑（先 2 族设施 + 1 条升级分支） | 三套开局差异在战报中成立 |
| P3 | E3 大地图（先森林区） | 探索收益与回防风险成立 |
| P4 | E4 + E5 考验波与大远征 | 全图复用、限伤可验证 |

每阶段先做可玩的最小闭环，再扩内容；P1 改动最小，应当先行（与当前原型只差一段结算逻辑）。

## 12 验收清单（可复现）

| 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 速清一波（T < B） | 结算一次奖励；探索窗口 = B0 + R；不结转 |
| 慢清一波（T ≥ B） | 无奖励、不惩罚；B0 照常 |
| 波次末尾有未结算尸爆 | 不提前清波、不提前发奖励 |
| 三套开局各打一遍 | 三种构筑倾向可区分，无「一塔通吃」 |
| 设施封路 | 寻路可回退；不出现敌人卡死或守军穿透 |
| 探索期间核心被袭 | 预警可见、警报可读；回城禁用生效 |
| 考验波触发 | 仅在有主题区解锁时触发；预警 ≥ 8s；演出不遮预警 |
| 大远征 | 每房间对核心伤害 ≤ C_room；反复进出不重置限伤 |
| 远征中升级 / 暂停 | 全部模拟冻结；恢复后顺序与计时连续 |
| 失败再开新局 | 设施、资金、据点、远征状态重置；局外记录保留 |

## 13 待确认事项

- 大远征的触发位置：作为终局考验波，还是独立章节 / 可选挑战？

- 房间限伤的定义边界：作用于核心、设施还是角色？是否分房间重置？是否会成为「唯一解」？

- 探索货币是否引入（星砂），来源与上限如何界定？

- 大地图规模：三片主题区是否足够？性能预算与分块方式？

- 波次数值：B(w)、R_max、探索窗口上限需实测后定稿。

- 与 Maker 原型实现的对应关系：先做 E1 还是先补 E2 的建造系统？

- 剧情与演出预算：沿用 v0.1 的留白状态，新增远征演出节点待定。

与 v0.1 的关系：本文只扩不推翻。凡引用原案之处（核心坐标、三路入口、四槽位、15 秒战备、R1–R9、失败优先、验收项）均保持原义；新增内容全部标注为原型建议，待原型评审与原项目核验。