v0.3.1 ｜ 最新 Maker 项目实况盘点 · 依赖审计 · 脱耦实现与验证 · 落地路径

# 固定据点守护神殿 · 脱耦报告

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-10-08 |
| 主参考 | 试玩链接（固定据点防守），对应 Maker 项目 00d35a6e-6832-4027-880c-f595f2111938（现名「Emoji幸存」） |
| 技术参考 | Gitee Ecnahc1014/emoji-survivors（只作技术参考，不再是玩法主参考） |
| 本文范围 | ① 项目实况盘点 ② 依赖审计 ③ 脱耦实现 ④ 验证结果 ⑤ 落地路径与回滚 |

## 1 项目实况（2026-10-08 核验）

最新 Maker 项目并非空项目：scripts/ 下共 82 个 Lua 文件，其中 defense/ 30 个是该模式的完整实现，代码注释标注了「v0.2 补齐项」「v0.3 规则验收」与需求编号（R16 / R28–R40 / B01–B03 / Q05 / Q16–Q21 等）。

### 1.1 规则层（纯 Lua，无引擎依赖）

| 模块 | 大小 | 职责（依据文件头注释） |
| --- | --- | --- |
| Config.lua | 10.7K | 配置基线；继承已验证基线，Q16–Q21 为临时决策 |
| Scenarios.lua | 12.2K | 场景：legacy 配置深拷贝，20 行普通/精英/Boss 输入不改写 |
| Map.lua | 26.1K | 地图纯规则：A/B 链、后勤区、主殿、柱；碰撞按逻辑格 |
| RoomGraph.lua | 25.6K | 房间图：通行协议 / 校验 / 估时 |
| WaveDirector.lua | 18.2K | 波次：每入口 0.8s 一只、确定性 20 槽混兵序列、精英轮转、Boss 3s、W16 错峰 |
| Combat.lua | 64.5K | 模拟核心：弹道被墙/柱截断、圆形敌人与核心接触判定 |
| Run.lua | 27.3K | 主循环（纯规则权威）；UI 只发意图 |
| TowerModules.lua | 14.3K | 塔模块与词条；唯一候选数据源 |
| Economy.lua | 12.1K | 后勤权限与服务费；重复请求返回原结果 |
| Progression.lua | 7.2K | 升级候选、前置、满级、经验溢出 |
| Reactions.lua | 15.1K | 公共交互协议 + 稳定反应队列；爆炸不递归，按 at+sequence 迭代 |
| Expedition.lua | 15.9K | v0.3 远征：spawn→entry→engage→exit→next→core；房间限伤；转场免伤 |
| Storage.lua | 5.0K | 独立的阶段记录存储端口（不调旧 SaveData/云/广告） |
| Random.lua | 0.8K | xorshift32 可重放随机源 |

### 1.2 表现层与测试

- 表现：Board.lua（47.2K，NanoVG 战场）、ProtoView.lua（41.4K）、View.lua（39K）、UIArt.lua + UIArtTests.lua、Theme.lua、Radar.lua（小地图）、Feedback.lua（阶段复盘）、LegacyFX.lua（音效/粒子/跳字适配）、Visuals.lua、Runtime.lua（生命周期/输入）。

- 测试（纯 Lua，自带断言与 NOT_RUN 语义）：Tests.lua（47.6K，含 Run(filter) 入口）、PrototypeTests.lua（98.5K）、EmergenceTests.lua（44.5K）、CompletionTests.lua（44.9K）、PerformanceTests.lua、UIArtTests.lua。

### 1.3 与 v0.2/v0.3 设计文档的对应

| 设计模块 | 项目实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| E1 波次节奏（速清换探索） | WaveDirector + Config（Q05 临时口径） | 已实现，节奏参数仍为临时值 |
| E2 复杂构筑 | TowerModules（B01–B03/P01–P03） | 已实现模块与选择暂停 |
| E3 大地图 | Map + RoomGraph + Scenarios | 已实现规则与通行校验 |
| E4 终局考验波 | 由 WaveDirector + Scenarios 覆盖 | 需按 v0.2 口径复核 |
| E5 大远征与房间限伤 | Expedition（含同槽预算、转场免伤） | 已实现（超出 v0.3 文档的规划） |
| 涌现底层 R28–R40 | Reactions | 已实现协议与队列 |

结论：之前的 v0.2/v0.3 文档在范围上已落后于代码。后续应以项目实现为准，文档只补差异与验收口径。

## 2 依赖审计（脱耦前）

对 30 个 defense/*.lua 全量统计 require，只有 2 个文件触碰 legacy 代码：

| 文件 | legacy 依赖 |
| --- | --- |
| defense/LegacyFX.lua | fx.Particle、fx.GameAudio、ui.DamageNumber、fx.ScreenShake |
| defense/Runtime.lua | ui.DamageNumber（仅为设置字体 ID） |

其余 28 个模块只 require defense.* 与平台库（urhox-libs/*、cjson）。另发现 Particle 间接依赖 fx.Glow、utils.FPSMonitor、utils.PerfQuality，FPSMonitor 的调试渲染里还隐式 require 了 ui.HUD。

## 3 脱耦实现（已产出）

包位置：Gitee 分支 defense-standalone → standalone/（scripts/main.lua + scripts/defense/**）。

- 内联 FX 层：新增 defense/fx/ 7 个文件（Audio、Shake、DamageNumber、Particle、Glow、FPSMonitor、PerfQuality），均从 legacy 精确内联，只改 require 路径；FPSMonitor 去掉 ui.HUD 依赖，改为宿主注入 fontId。

- LegacyFX.lua → FX.lua：对外 API 与行为不变（Init/Update/Events/Render/Stop/SetVolume/SetReducedEffects/GetShakeOffset、corePortal/coreEventId/coreAlert）。

- 引用改写：Board、View、Runtime 与两套测试（EmergenceTests、CompletionTests）的 require 与桩表指向 defense.FX / defense.fx.*。

- 独立入口：main.lua 只启动 defense.Runtime，不再加载 network.Server。

结果：包内 require 只剩 defense.、defense.fx.、urhox-libs/UI、urhox-libs/UI/Core/Theme、cjson。

## 4 验证

| 检查 | 结果 |
| --- | --- |
| 语法解析（38 个 Lua 文件） | 全部通过 |
| 外部依赖扫描 | 无 fx.* / ui.* / utils.* legacy 引用残留 |
| 项目自带回归 Tests.Run() | passed=80 / failed=0 / not_run=8 |
| 未跑的 8 例 | 全部为 UIART_*，原因仅本地缺少平台库 urhox-libs/UI/Core/Theme（相关文件本次未改动） |

## 5 落地路径与回滚记录

发现：Maker 项目的脚本 API 只有 scripts/list、scripts/content、scripts/write，其中 write 只覆盖已存在的文件，无法新建文件（返回 File xxx not exists）。

因此：

- 曾尝试把脱耦包直接写入 Maker 项目：30 个已存在文件写入成功，8 个新文件创建失败；

- 已按事前备份逐字节回滚 82/82 个文件，并抽检 Runtime.lua、LegacyFX.lua、Board.lua、main.lua、Tests.lua 全部与备份一致 → 项目当前状态与修改前完全相同、可用；

- 在项目内落地的剩余动作（需能新建文件的一方执行）：新建 defense/FX.lua 与 defense/fx/{Audio,Shake,DamageNumber,Particle,Glow,FPSMonitor,PerfQuality}.lua；把 Board、View、Runtime、EmergenceTests、CompletionTests 的 defense.LegacyFX 改为 defense.FX；Runtime 的 ui.DamageNumber 改为 defense.fx.DamageNumber；两套测试里的桩名改为 defense.fx.*；复核通过后再删除 defense/LegacyFX.lua，并逐步移除 battle/、meta/、ui/、fx/、social/ 等 legacy 目录。

回滚方法：本次改动的原始快照保存在本机备份目录，若需再次回滚，用同一 API 覆盖即可。

## 6 下一步建议（按价值排序）

- 在 Maker 项目内新建那 8 个文件并切换引用（可用项目内的 Maker Agent 一次完成，或用能建文件的编辑器操作）；

- 切换完成、跑通后再删 LegacyFX.lua；

- 把 v0.2/v0.3 文档与代码对齐：把 Q05/Q16–Q21 等「临时决策」逐条确认或改写；

- 继续推进 v0.3 原型化方案里尚未实现的部分（若有）：审阅 Tests 中 NOT_RUN 的 8 例与 E01–E04 的人工验收项。